ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2017-2019 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Наименование муниципальной программы. | Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2017-2019 годы. |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель и задачи подпрограммы. | Цель подпрограммы: создание условий по обеспечению содержания и ремонта.  Задача: 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы. | Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1. |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2017-2019 годы. |
| Объемы и источники финансирования. | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы –538,2 тыс. руб.  В том числе по годам:  2017 год - 179,4 тыс. руб.;  2018год - 179,4 тыс. руб.;  2019год - 179,4 тыс. руб.  Из них по источникам финансирования: Бюджет Толстомысенского сельсовета-  2017 год- 179,4 тыс. руб.  2018 год- 179,4 тыс. руб.  2019 год- 179,4 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета. |

**2. Основные разделы подпрограммы.**

**2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 1 января 2016 года составляет 21,64 км (пос. Толстый Мыс- 9,47 км.; п. Интикуль-8,07 км.; п. Аёшка- 4,10 км), в том числе с гравийным покрытием - 0,332 км, с асфальтобетонным покрытием- 4,262 км грунтовое покрытие- 17,046 км. 70 % автомобильных дорог эксплуатируются более 35 лет, следовательно имеют недостаточные транспортно- эксплуатационные характеристики, так как нарушаются нормативные сроки на проведение текущего и капитального ремонта дорог.

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование ежегодно проводятся работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета: ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна гравием, грейдирование дорог.

В 2013 году отремонтировано 3,9 км. дороги, в 2014 - 5,7 км. (частично улицы Молодёжная, Просвещения в пос. Толстый Мыс, ул.Октябрьская в п. Интикуль).

Необходимо отремонтировать дорожное полотно улиц Школьной, Новой, Просвещения, Победы в п. Толстый Мыс, ул. Октябрьской, Щетинкина, К. Маркса, в п. Интикуль; улицы Школьной, Новой, Садовой в п. Аёшка, Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета от снега.

Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.**

Цель подпрограммы – создание условий по обеспечению содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета.

Обеспечить реализацию поставленной цели возможно за счет решения следующих задач: обеспечения ремонта дорожного полотна (отсыпка щебнем, гравием, грейдерование), обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета (расчистка дорог от снега, выкашивание травы на обочинах, грейдерование), обеспечения ремонта и (или) замены дорожных знаков.

**2.3. Механизм реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Толстомысенского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Управление реализацией подпрограммы, а так же отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета.

Решение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.**

Управление подпрограммой осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава Толстомысенского сельсовета.

**2.5. Оценка социально- экономической эффективности.**

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является выполнение целевых индикаторов и показателей.

**2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов с указанием источников финансирования.**

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Толстомысенского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет.

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  | Цель подпрограммы: создание условий по обеспечению содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1 увеличение на 5% количества дорог ,соответствующих нормативному состоянию. | % | Отчетность бухгалтерии | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | Целевой индикатор 2 соответствие дорожных знаков нормативным требованиям. | % | Отчетность бухгалтерии | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Глава Толстомысенского сельсовета Г.В. Ерикова

Приложение № 2

Перечень мероприятий подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2017-2019 годы»» | | | | | | | | | | |
| Задача 1.  Обеспечение содержания дорог |  | 813 | 0409 | 0220086010 | 200 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 538,2 | Обеспечено содержание 21,64 км. дороги. |

Глава Толстомысенского сельсовета Г.В. Ерикова