Приложение к постановлению

администрации Толстомысенского сельсовета

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Толстомысенского сельсовета

«Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета

на 2020-2022 годы»

1. Паспорт

Муниципальной программы Толстомысенского сельсовета

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2020-2022 годы |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ,  постановление администрации Толстомысенского сельсовета №54 от 16.09.2013 « Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации»,  постановление администрации Толстомысенского сельсовета № 61 от 17.10. 2013 «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Администрация Толстомысенского сельсовета. |
| Соисполнители муниципальной программы. | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2020-2022 годы».  Подпрограмма 2 « Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2020-2022 годы» |
| Цель муниципальной программы. | Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. |
| Задачи муниципальной программы. | 1. Обеспечение проведения работ по благоустройству. 2. Обеспечение содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы. | 2020-202 2 годы. |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы. | Объем финансирования программы составит 4738,0 тыс. рублей, в том числе:  по годам реализации:  2020 год – 1553,6 тыс. рублей;  2021 год – 1587,9 тыс. рублей;  2022 год – 1596,5 тыс. рублей.  Из них: из средств бюджета Толстомысенского сельсовета  2020 год – 1553,6 тыс. рублей;  2021 год – 1587, 9 тыс. рублей;  2022 год – 1596,5 тыс. рублей |
| Перечень объектов капитального строительства не представлен, так как объектов капитального строительства нет. | |

**2.Характеристика**

**текущего состояния по основным направлениям деятельности Толстомысенского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.**

На территории муниципального образования Толстомысенский сельсовет находится 3 населенных пункта: посёлок Толстый Мыс, посёлок Интикуль, посёлок Аёшка. Площадь земель муниципального образования составляет 19108,0 га, в том числе 18,7% (3566 га) из них земли сельскохозяйственного назначения.

На 1 января 2019 года на территории проживает 1234 человека, детей дошкольного возраста-129, школьников- 167, доля экономически активного населения составляет-59,3%, доля молодежи-24,4%, людей пенсионного возраста-241 человек(16,3%).

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение, для экономии электроэнергии полностью заменены лампы ДРЛ на светодиодные прожектора во всех населенных пунктах на территории Толстомысенского сельсовета.

На территории сельсовета находится 3 кладбища, необходимо привести территории кладбищ в соответствие с санитарными нормами.

Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много: парк возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, Памятники воинам Великой Отечественной войны установлены в п. Толстый Мыс, п. Интикуль и в п. Аёшка. Администрации сельсовета необходимо организовывать работы по ремонту памятников, по проведению благоустройства (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора).

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для наказания виновных. Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства закрепленных территорий. В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее учреждение.

Протяженность автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования на 1 января 2019 года составляет 21,64, км (п. Толстый Мыс-9,47 км.; п. Интикуль - 8,07 км.; п. Аёшка- 24.10 км), в том числе с гравийным покрытием - 0,332 км., с асфальтобетонным покрытием- 4,262км грунтовое покрытие- 17,046 км).

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование ежегодно проводятся работы по ремонту внутрипоселенческих дорог: ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна гравием, грейдирование дорог.

В 2017 году отремонтировано 2.4 км. дороги улиц в пос. Интикуль: Молодёжная, К. Маркса, Щетинкина, 200 м. ул. Октябрьской.

Необходимо отремонтировать дорожное полотно улиц Школьной, Новой, Просвещения, Победы в пос. Толстый Мыс, Новой, Садовой в п. Аёшка.

Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутрипоселковых дорог от снега.

Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.

**3. Приоритеты и цели**

**социально-экономического развития по основным направлениям деятельности Толстомысенского сельсовета, описание основных целей и задач программы.**

Цель программы - обеспечить безопасные комфортные условия проживания на территории Толстомысенского сельсовета. Реализация данной цели возможна за счет проведения необходимых работ по благоустройству и содержанию УДС.

**4. Прогноз**

**конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит обеспечить жителям сельсовета безопасные и комфортные условия проживания.

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Толстомысенского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Управление реализацией программы, а так же отбор исполнителей отдельных мероприятий программы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Толстомысенского сельсовета.

Решение отдельных мероприятий программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

**6. Перечень**

**подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

В рамках муниципальной программы в период с 2020 по 2022 годы будут реализованы 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2020-2022 годы».

Подпрограмма 2. «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Толстомысенского сельсовета на 2020 – 2022 годы»

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения № 1 к подпрограмме).

**7. Информация**

**о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам**

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

**8. Информация**

**о ресурсном обеспечении прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы.**

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

**9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,**

**в случае оказания муниципальными учреждениями услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей**

В рамках реализации Программы муниципальные услуги оказываться не будут.

Приложение №1

к программе Толстомысенского сельсовета

Информация

о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Толстомысенского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2020 – 2022 годы» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 1553,6 | 1587,9 | 1596,5 | 4738,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2020 - 2022 годы» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 559,9 | 522,2 | 522,2 | 1604,3 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х | 559,9 | 522,2 | 522,2 | 1604,3 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Толстомысенского сельсовета на 2020 – 2022 годы» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 993,7 | 1065,7 | 1074,3 | 3133,7 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 993,7 | 1065,7 | 1074,3 | 3133,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Толстомысенского сельсовета Г.В.Ерикова

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Толстомысенского сельсовета, их формирования и реализации

Информация

о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Толстомысенского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Толстомысенского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | Жизнеобеспечение территории Толстомысенского сельсовета на 2020 – 2022 годы | Всего | 1553,6 | 1587,9 | 1596,5 | 4738,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 1553,6 | 1587,9 | 1596,5 | 4738,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие программы |  | Всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2020 – 2022 годы | Всего | 559,9 | 522,2 | 522,2 | 1604,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 559,9 | 522,2 | 522,2 | 1604,3 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Толстомысенского сельсовета на 2020 – 2022 годы | Всего | 993,7 | 1065,7 | 1074,3 | 3133,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 993,7 | 1065,7 | 1074,3 | 3133,7 |
| юридические лица |  |  |  |  |

\* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет

\*\* Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по муниципальной программе

Глава Толстомысенского сельсовета Г.В. Ерикова

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы

Толстомысенского сельсовета

Перечень

целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1. Цель: Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1:  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | х |  | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Целевой показатель 2:  Удельный вес освященных частей УДС в общей протяженности | % | х |  | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1.1. | Задача 1.  Обеспечение проведения работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.  Благоустройство территории Толстомысенского сельсовета на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Удельный вес учета электроэнергии по приборам учета к расчетному методу учета электроэнергии | % | 0,25 | Отчетность сельсовета | 55 | 90 | 92 | 96 | 100 |
| 1.2. | Задача 2.  Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2.1:  Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности | % | 0,25 | Отчетность сельсовета | 18 | 26 | 27 | 30 | 35 |
|  | Целевой индикатор 2.2:: увеличение на 5% количества дорог,  соответствующих нормативному состоянию. | % | 0,25 | Отчетность бухгалтерии | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | Целевой индикатор 2.3: соответствие дорожных знаков нормативным требованиям. | % | 0,25 | Отчетность бухгалтерии | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Глава Толстомысенского сельсовета Г.В. Ерикова